# 软件实践课程项目小组进度计划<2021短学期>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组号** | **学号** | **姓名** | **职务** | **具体工作** | **联系方式** |
| X | 09019204 | 曹邹颖 | 组长 |  | 18362155818  1799771645@qq.com |
|  | 09019204 | 宗琦薇 | 组员 |  | 1394746063@qq.com |
| 09019231 | 许志豪 | 组员 |  | 1905175128@qq.com |
| 09019229 | 苏哲琪 | 组员 |  | 1131492204@qq.com |
| 09019230 | 汪晟宇 | 组员 |  | 382210920@qq.com |
| 09019120 | 程瀚 | 组员 |  | 398957747@qq.com |

|  |  |
| --- | --- |
| 第一周 | （7月5日- 7月7日） |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 已讨论软件设计说明书的大致框架内容，第一阶段分工完成。  当前存在问题及困难：  小组成员除两位同学接触过Java编程，其余均没有。此外，无人使用过Mysql数据库，无人掌握Socket网络模块设计、GUI模块设计。 |
| {计划} | 预期阶段目标1：  撰写软件设计说明书，按照说明书内容，依次进行程序系统的分析，结构的规划，各模块的设计。  小组成员按照第一阶段分工各自学习相关工作的技能。 |
| {建议} | 拟解决方法：  未掌握Java语言的小组成员统一学习Java入门，掌握Java语言的两位小组成员负责公共模块设计构架，接着各成员按照分工分别学习所需模块设计的技术。 |
| 提交短学期课程项目小组进度计划报告[下次课前一天下午1：00前] | |
| 第一周 | （7月8日- 7月11日） |
| {进度} | 正常； |
| {状态} | 已完成软件设计说明书v1.0，小组成员在学习Java后分别完成了数据库工具类，数据库设计，网络模块设计，公共模块分析，以及用户登录界面的UI设计。  当前存在问题及困难：  以上几个小模块是分别几个成员写的，需要融合在一块完成前端的用户登录还有一定时间，此外还需要修改成多线程模块。 |
| {计划} | 预期阶段目标2：  公共模块、网络模块、多线程模块、数据库模块完成；  小组成员按照模块分工在以上基础上开始设计各模块功能实现。 |
| {建议} | 拟解决方法：  将代码融合工作交给一名成员赶快完成，其余成员可以开始思考各模块的设计方法。 |
| 第二周 | （7月12日- 7月14日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标3 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 提交小组项目进度检查报告1[下次课前一天下午1：00前] | |
| 第二周 | （7月15日- 7月18日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标4 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 第三周 | （7月19日- 7月21日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标5 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 提交小组项目进度检查报告2[下次课前一天下午1：00前] | |
| 现场检查各组具体完成的每周阶段目标 | |
| 第三周 | （7月22日- 7月25日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标6 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 第四周 | （7月26日- 7月28日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标7 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 周三参加各班内组间的项目互评：教师与各组组长 | |
| 各组提交[互评表](#_组间互评表（邮件发送至shen.list@seu.edu.cn）)[下次课前一天下午1：00前] | |
| 第四周 | （7月29日- 7月31日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 预期阶段目标8 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 周五参加项目[演示与答辩](#_演示答辩流程【每组不超过5分钟】)：每组时间不超过5分钟 | |