# 软件实践课程项目小组进度计划<2021短学期>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **学号** | **姓名** | **职务** | **第一周具体工作** | **联系方式** |
| X | 09019204 | 曹邹颖 | 组长 | 撰写软件设计说明书、学习Java编程、MySQL数据库基础应用 | 18362155818  1799771645@qq.com |
|  | 09019204 | 宗琦薇 | 组员 | 学习Java及图形编程 | 1394746063@qq.com |
| 09019231 | 许志豪 | 组员 | 学习Java及图形编程 | 1905175128@qq.com |
| 09019229 | 苏哲琪 | 组员 | 负责公共模块设计构架，尝试网络、Java、数据库三者连接编程 | 1131492204@qq.com |
| 09019230 | 汪晟宇 | 组员 | 学习Java及图形编程 | 382210920@qq.com |
| 09019120 | 程瀚 | 组员 | 负责公共模块设计构架，尝试网络、Java、数据库三者连接编程 | 398957747@qq.com |

|  |  |
| --- | --- |
| 第一周 | （7月5日- 7月7日） |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 已讨论软件设计说明书的大致框架内容，第一阶段分工完成。  当前存在问题及困难：  小组成员除两位同学接触过Java编程，其余均没有。此外，无人使用过Mysql数据库，无人掌握Socket网络模块设计、GUI模块设计。 |
| {计划} | 预期阶段目标1：  撰写软件设计说明书，按照说明书内容，依次进行程序系统的分析，结构的规划，各模块的设计。  小组成员按照第一阶段分工各自学习相关工作的技能。 |
| {建议} | 拟解决方法：  未掌握Java语言的小组成员统一学习Java入门，掌握Java语言的两位小组成员负责公共模块设计构架，接着各成员按照分工分别学习所需模块设计的技术。 |