|  |  |
| --- | --- |
| 第一周 | （7月8日- 7月11日） |
| {进度} | 正常； |
| {状态} | 已完成软件设计说明书v1.0，小组成员在学习Java后分别完成了数据库工具类，数据库设计，网络模块设计，公共模块分析，以及用户登录界面的UI设计。  当前存在问题及困难：  以上几个小模块是分别几个成员写的，需要融合在一块完成前端的用户登录还有一定时间，此外还需要修改成多线程模块。 |
| {计划} | 预期阶段目标2：  公共模块、网络模块、多线程模块、数据库模块完成；  小组成员按照模块分工在以上基础上开始设计各模块功能实现。 |
| {建议} | 拟解决方法：  将代码融合工作交给一名成员赶快完成，其余成员可以开始思考各模块的设计方法。 |

# 软件实践课程项目小组进度计划<2021短学期>