|  |  |
| --- | --- |
| 第二周 | （7月12日- 7月14日） |
| {进度} | 正常； |
| {状态} | 已完成用户登录界面的客户端、服务端、数据库的通信，将UI、网络模块、数据库三块融合在一起，下面就是大家分工好功能模块开始基于已经初步完成的前端继续工作。  当前存在问题及困难：  前端还缺少多线程模块。 |
| {计划} | 预期阶段目标2：  多线程模块完成，小组成员按照模块分工在以上基础上在本周至少设计好UI界面。 |
| {建议} | 拟解决方法：  前端多线程模块交由一人完成，其余组员继续负责模块设计，互不影响。 |

# 软件实践课程项目小组进度计划<2021短学期>