|  |  |
| --- | --- |
| 第三周 | （7月19日- 7月26日） |
| {进度} | 正常；（但对于新增模块一开始没有计划，所以这块有落后） |
| {状态} | 用户管理模块、教务管理模块已做完（UI已美化），其余板块还在修改中，大致也已完成。  当前存在问题及困难：  新增模块（客户端之间的聊天）在完成中，不知是否来得及做完，大家模块的合并以及数据库字段的统一，编码的规范命名，一系列纸质报告还未完成。 |
| {计划} | 预期阶段目标2：  整个系统做完，UI美化完毕。 |
| {建议} | 拟解决方法：  已做完自己工作的曹邹颖、宗琦薇二人帮助其余小组成员一齐完成。 |

# 软件实践课程项目小组进度计划<2021短学期>