**河马先生酒店平台**

**《项目进度计划书》**



**东南大学**

**计算机科学与工程学院、软件学院、人工智能学院**

**指导老师： 王红兵**

**组长： 闫志豪**

**小组成员： 09019226 闫志豪**

**09019212 卢昊飞**

**09019204 曹邹颖**

**09019323 潘昱辰**

二〇二二 年 六 月

版本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 修订人 | 修订日期 | 修订原因 |
| v1.0 | 河马先生全体小组成员 | 2022.04.10 | 新建 |
| v1.1 | 河马先生全体小组成员 | 2022.05.06 | 变更 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 任务 | 负责人 | 参与成员 |
| 2022.04.11-2022.04.17 | 完成项目选题、项目背景调研、项目可行性分析。 | 闫志豪 | 闫志豪、卢昊飞、曹邹颖、潘昱辰 |
| 2022.04.18-2022.05.01 | 完成项目需求工程。分析项目的功能性需求、非功能性需求，并使用UML进行系统建模：用例图、类图、活动图、状态图、顺序图。 | 闫志豪 | 闫志豪、卢昊飞、曹邹颖、潘昱辰 |
| 2022.05.02-2022.05.04 | 软件设计。确定软件的体系结构，确定前后端使用的开发技术。 | 曹邹颖 | 闫志豪、卢昊飞、曹邹颖、潘昱辰 |
| 2022.05.05-2022.05.08 | 前端：搭建项目基本框架。 | 卢昊飞 | 卢昊飞、潘昱辰 |
| 后端：搭建项目基本框架。 | 闫志豪 | 闫志豪、曹邹颖 |
| 2022.05.09-2022.05.15 | 前端：完成客户基本功能页面的开发，如：用户注册、用户登录、首页、个人信息页、基本功能页面。 | 卢昊飞 | 卢昊飞、潘昱辰 |
| 后端：完成客户基本功能的API接口设计和编码实现。 | 闫志豪 | 闫志豪、曹邹颖 |
| 2022.05.16-2022.05.22 | 前端：完成客户高级功能页面的开发。 | 潘昱辰 | 卢昊飞、潘昱辰 |
| 后端：完成客户高级功能的API接口设计和实现。 | 曹邹颖 | 闫志豪、曹邹颖 |
| 2022.05.23-2022.05.29 | 前端；完成管理人员页面的开发。 | 卢昊飞 | 卢昊飞、潘昱辰 |
| 后端：完成管理人员相关功能的API接口设计和开发。 | 曹邹颖 | 闫志豪、曹邹颖 |
| 2022.05.30-2022.05.31 | 后端：接口单元测试与部署上线。 | 闫志豪 | 闫志豪、曹邹颖 |
| 2022.06.01-2022.06.05 | 前后端项目联合测试。前端对后端API接口进行请求和测试，前后端修改相关bug。 | 潘昱辰 | 闫志豪、卢昊飞、曹邹颖、潘昱辰 |
| 2022.06.06-2022.06.12 | 项目上线。将整个项目在服务器上进行部署，并对所有功能进行测试。 | 卢昊飞 | 闫志豪、卢昊飞、曹邹颖、潘昱辰 |
| 2022.06.13-2022.06.19 | 项目总结。对项目开发过程中的使用技术、遇到的困难进行总结，形成最终提交文档。 | 闫志豪 | 闫志豪、卢昊飞、曹邹颖、潘昱辰 |